VOLUME 4.3

MODÈLES D’OFFRE FINANCIÈRE

CONTRATS à PRIX UNITAIRES

4.3.1 - Préambule

4.3.2 - Détail Estimatif

4.3.3 - Bordereau des Prix

4.3.4 - Travaux en régie

4.3.5 – Sous-détail des Prix

VOLUME 4.3.1 – PREAMBULE

1. 	Généralités

1.1	Le Détail Estimatif (Volume 4.3.2) est le document comportant une ventilation par poste des travaux à exécuter dans le cadre d'un marché à prix unitaires et indiquant pour chaque post une quantité et le prix unitaire correspondant. Les quantités fixées dans le Détail Estimatif sont des quantités estimées. Chaque prix de chaque post du Détail Estimatif est précisé davantage dans le Bordereau des Prix (Volume 4.3.3).

Les montants dus sont fixés par la détermination par des métrés de la masse réelle des travaux exécutés et par l'application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées pour les postes correspondants.

1.2	Le Sous-détail des Prix (Volume 4.3.5) est la liste qui contient les prix élémentaires, prix secs et coefficients dont résulte chaque prix repris dans le Détail Estimatif et le Bordereau des Prix et dans le Tableau des Travaux en Régie.

Le Sous-détail des Prix fournit les coefficients pour l'application de la formule de révision des prix mentionnée à l'article 48.2 des Conditions Particulières et peut servir de base d'évaluation pour des travaux additionnels ordonnés mentionnés à l'article 37.5 des Conditions Générales.

1.3	Les montants provisoires destinés à être utilisés lorsque les travaux sont réalisés en régie (Volume 4.3.4), ne peuvent être utilisés que sur la base d’un ordre de service du Maître d'oeuvre conformément aux termes du contrat.

2.	Spécificités pour les Volumes 4.3.2, 4.3.3 et 4.3.4

2.1	Les prix indiqués dans le Détail Estimatif et le Bordereau des Prix couvrent la totalité de la valeur des travaux décrits dans les postes, y compris tous les coûts et dépenses requis pour la réalisation des travaux, de même que les travaux temporaires et équipements nécessaires et tous les risques généraux, responsabilités et obligations expressément ou implicitement prévus dans les documents sur lesquels l’offre se base. Les charges d’établissement, profits et indemnités de toutes les obligations sont également réparties uniformément sur l’ensemble des prix unitaires.

2.2	Sauf mention spécifique et claire dans les spécifications techniques ou le Bordereau des Prix et le Détail Estimatif, seuls les travaux permanents sont évalués.

2.3	Aucune somme ne sera prévue pour la perte de matériaux ou de volume durant le transport ou le compactage.

2.4 	Les prix n'incluent pas les taxes et droits fiscaux dont l'exonération est explicitement donnée pour le marché. Les taxes et droits fiscaux non-exonérés sont, sauf ceux indiqués séparément dans les présents Modèles d'offre financière, compris dans les prix du Détail Estimatif, le Bordereau des Prix et le Tableau des travaux en Régie.

2.5	Les unités de calcul utilisées dans la documentation technique jointe sont celles du Système International (SI). Aucune autre ne sera utilisée pour l’évaluation, la fixation des prix, les détails des plans, etc. (Toute unité non mentionnée dans la documentation technique doit aussi être exprimée conformément aux termes du SI). Les abréviations utilisées dans le bordereau s’interprètent de la manière suivante:

mm	signifie	millimètre
m	signifie	mètre
mm²	signifie	millimètre carré
m²	signifie	mètre carré
m³	signifie	mètre cube
kg	signifie	kilogramme
to	signifie	tonne (1000 kg)
pcs	signifie	pièces
h	signifie	heure
f.	signifie	forfait
km	signifie	kilomètre
l	signifie	litre
%	signifie	pour cent 
DN	signifie	diamètre nominal
h/m	signifie 	homme/mois
h/j	signifie 	homme/jour

VOLUME 4.3.2 – DETAIL ESTIMATIF

| PRIX N° | TITRE | UNITE | PRIX UNITAIRE | QUANTITES ESTIMEES | MONTANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f = d * e) |
| 000 | <par exemple: installation du chantier> |  |  |  |  |
| 001 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | Total 000-99 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | Total 100-199 |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | Total 200-299 |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |
| 301 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | Total 300-399 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| Montant total des travaux hors régie |  |  |  |  |  |
| Travaux en régie |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |

Note: La numérotation des prix sous (a) et leurs titres sous (b) correspondent à ceux du Bordereau des Prix.

VOLUME 4.3.3 – BORDEREAU DES PRIX

| PRIX N° …. <par exemple: PRIX N° 201> Titre : … <par exemple: DECAPAGE DE L'ASSIETTE DE LA ROUTE> |  |
| --- | --- |
| Description des modalités d'exécution des travaux payés par ce prix, ainsi que des modalités de comptabilisation des quantités exécutés et payables par ce prix. <par exemple: Ce prix rémunère au mètre carré (m²) de surface effective, mesurée en projection horizontale, le décapage de la terre végétale exécuté à l'intérieur de l'assiette de la route. Il comprend notamment: - la récupération de la terre végétale, son chargement, son transport, quelle que soit la distance, son déchargement, sa mise en dépôt, provisoire ou définitive, dans un lieu agréé par l'Ingénieur; - le curage des fossés existants inclus dans l'assiette; - toutes les sujétions afférentes à un décapage du terrain. Ce prix s'applique a mètre carré de surface décapée, mesuré par métré contradictoire.> |  |
| PRIX N° … - TITRE: …. <par exemple: PRIX N° 201 - DECAPAGE DE L'ASSIETTE DE LA ROUTE> |  |
| Prix en lettres: <par exemple: le mètre carré: ….. GNF (Franc Guinéen)> | Prix en chiffres: <par exemple: …. GNF (Franc Guinéen)> |

| PRIX N° …. <par exemple: PRIX N° 202> Titre : … |  |
| --- | --- |
| Description des modalités d'exécution des travaux payés par ce prix, ainsi que des modalités de comptabilisation des quantités exécutés et payables par ce prix. |  |
| PRIX N° … - TITRE: …. |  |
| Prix en lettres: | Prix en chiffres: |

Etc.

VOLUME 4.3.4 – TRAVAUX EN REGIE

| Poste | Description | Unité | Prix unitaire | Quantités estimées | Montants provisoires EUR/monnaie locale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <par exemple: - Manoeuvre |  |  |  |  |
|  | - Masson |  |  |  |  |
|  | - Chauffeur |  |  |  |  |
|  | - … |  |  |  |  |
|  | - Compacteur |  |  |  |  |
|  | - Camion citerne |  |  |  |  |
|  | - …> |  |  |  |  |
| Total Travaux en régie |  |  |  |  |  |

VOLUME 4.3.5 – SOUS-DETAIL DES PRIX

A: détail des prix élémentaires des salaires horaires
(convertis en monnaie nationale ou €/heure)

| N° | Qualification | Salaire mensuel (1) | Salaire horaire (2) | Heures sup. (3) | Charges sociales (4) | Déplacement (5) | Total Horaire (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manœuvre 1ère catégorie |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Ouvrier 3ème catégorie |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Ouvrier 5ème catégorie |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Chef d’équipe 7ème catégorie |  |  |  |  |  |  |
| A5 | Chef de chantier |  |  |  |  |  |  |
| A6 | Chauffeur PL |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Conducteur d’engins |  |  |  |  |  |  |
| A8 | Conducteur de travaux |  |  |  |  |  |  |
| A9 | Mécanicien 7ème catégorie |  |  |  |  |  |  |
| A9 | Topographe |  |  |  |  |  |  |
| A10 | Dessinateur projeteur |  |  |  |  |  |  |
| A11 | … |  |  |  |  |  |  |

Les qualifications ci dessus sont données à titre d’exemple et ne sont pas limitatives.

- salaire si le salarié est payé mensuellement

- salaire horaire si le salarié est payé à l’heure, sinon salaire mensuel divisé par l’horaire légal (… heures/mois)

- coût moyen des heures supplémentaires, c'est-à-dire salaire horaire par coefficient d’heures supplémentaires

Coefficient moyen à appliquer sur le salaire pour tenir compte des heures supplémentaires……… (=salaire brut total/ salaire brut sans heures supplémentaires)

- taux des charges sociales (incluant protection sociale, congés, …) multiplié par le salaire brut (ce taux peut être différent selon les catégories de salariés)

- déplacements moyens mensuels ou journaliers divisés par le nombre d’heures légal mensuel ou journalier

(6) =(2)+(3)+(4)+(5)

Fait à …………….Le …

Le soumissionnaire (signature)

B: détail des prix élémentaires de fourniture de matériaux et consommables 
(en monnaie nationale ou €/unité)

| N° | Description | Unité | Origine (1) | Prix unitaire origine (2) | Transport au chantier (3) | Droits, Taxes, redevances (4) | Pertes |  | Total (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | Valeur (5) |  |
| C1 | Gazole | L |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 | Granulats pour béton | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | Sable pour béton 2/4 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 | Ciment | T |  |  |  |  |  |  |  |
| C5 | Acier pour béton | Kg |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 | Fil de fer recuit | Kg |  |  |  |  |  |  |  |
| C7 | Bois de coffrage | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C8 | Contreplaqué | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C9 | Plastifiants | Kg |  |  |  |  |  |  |  |
| C10 | Revêtement pour béton | Kg |  |  |  |  |  |  |  |
| C11 | Béton bitumineux | T |  |  |  |  |  |  |  |
| C13 | Echelles pour regard | U |  |  |  |  |  |  |  |
| C14 | Clôtures | Ml |  |  |  |  |  |  |  |
| C15 | Panneaux de signalisation | U |  |  |  |  |  |  |  |
| C16 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

La liste n’est pas limitative

- Localisation géographique du fournisseur ou éventuellement du (des) gisement(s)

- Prix fournisseur ou prix de revient au gisement ou à l’arrivée sur le territoire national

- Prix de revient du transport depuis le gisement ou l’arrivée sur le territoire national jusqu’au chantier

- A charge de l’entreprise

- Pertes et bris éventuels à fixer par le soumissionnaire

- Prix élémentaires de fourniture de matériaux : (6) = (2)+(3)+(4)+(5).

Fait à …………  Le …………..

Le soumissionnaire (signature)

C: détail des prix élémentaires horaires des engins et équipements
(en monnaie nationale ou €/heure)

| N° | Description | Date d'achat du matériel | Valeur de rempla-cement (VR) HT (1) | Droits Taxes (2) | VR + taxes (3) | Nb Jours (4) | Amort. / jour (5) | Carb. Coût / Jour (6) | Lub. Coût / jour HT (7) | P.R HT /jour (8) | Lub &P.R Taxes /jour (9) | M.O (10) | Total / jour (11) | Temps de travail journalier moyen (12) | Total / heure (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Bull D8N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 | Niveleuse 14 G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3 | Pelle sur Chenille CAT.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4 | Pelle sur pneu CAT .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 | Trancheuse Type .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 | Pompe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B6 | Vibreur à béton Type… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B7 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Valeur estimée d’achat HT d’un matériel du même type, mais neuf dans la capitale du pays du chantier à la fin de vie du matériel actuel

- Droits et taxes à charge du titulaire sur achat matériel

- (3) = (1)+(2)

(4)	Produit du nombre d’années d’amortissement par le nombre de jours de travail par an.

(5)	Amortissement journalier (5)=(3)/(4)

(6)	consommation journalière moyenne de carburant ; le carburant est exprimé en TTC.

(7)	coût journalier des lubrifiants (HT)

(8)	coût journalier des pièces de rechange (HT)

- Droits et taxes à charge du titulaire sur les pièces et les lubrifiants (par jour).

- Prix de la main d’œuvre (mécaniciens par jour)

- Prix élémentaires journaliers du matériel : (11) = (5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10).

- Prix élémentaire du matériel. (11)/(12)

Fait à …………  Le …………..

Le soumissionnaire (signature)

D: cadre du détail des prix unitaires du bordereau des prix
(en monnaie nationale ou €)

N° du prix unitaire:					Rendement par jour:   m³/jour

Désignation du prix unitaire:

Quantités prévues:

| COMPOSANTS DU PRIX MATÉRIEL FOURNITURES ET TRAVAUX SOUS-TRAITÉS DESIGNATION | Quantité ou durée d'utilisation h/day (Q) | U | MATERIEL |  |  |  | MAIN D'OEUVRE |  | TOTAUX €/jour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AMORTISSEMENT €/h (1) | GROS ENTRETIEN €/h (2) | CARBURANT-LUBRIFIANTS €/h (3) | TOTAL €/jour Qx(1+2+3) | Prix unitaire | TOTAL €/jour |  |
| MATÉRIEL |  | h |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |
| MATÉRIAUX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |
| MAIN D'OEUVRE |  | h |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL €/jour |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Coût sec €/m³ |  |  |  |  |  |

E- cadre du détail des frais de chantier Fc 
(en monnaie nationale ou €)

| Moyens | Nombre | Prix élémentaire | Total coût sec |
| --- | --- | --- | --- |
| Main d’œuvre | Mois | MN ou €/mois | MN ou € |
| A1 Directeur de Chantier A2 Ingénieur A3 Conducteur de travaux A4 Secrétaire A5 Chauffeurs A6 Plantons A7 … |  |  |  |
| Sous-total main d’œuvre |  |  |  |
| Matériel | Mois | MN ou €/mois | MN ou € |
| B1 Voiture 4 x 4 B2 Berline B3 Fourgon transport person. B4 … |  |  |  |
| Sous-total matériel |  |  |  |
| Matériaux | Mois | MN ou €/mois | MN ou € |
| C1 Gazole C2 … |  |  |  |
| Sous-total matériaux |  |  |  |
| Divers | Mois | MN ou €/mois | MN ou € |
| D1 Locations D2 Téléphone D3 … |  |  |  |
| Sous-total divers |  |  |  |
| Total général |  |  |  |

F- cadre du détail des frais généraux et bénéfices Fg

| N° |  | % de l'offre |
| --- | --- | --- |
| 1 | Frais financiers |  |
| 2 | Frais d'assurance |  |
| 3 | Frais de garantie |  |
| 4 | Révision des prix |  |
| 5 | Impôts directs |  |
| 6 | Autres frais |  |
| 7 | Pénalités |  |
| 8 | Imprévus |  |
| 9 | Frais de siège et d'agence |  |
| 10 | Bénéfices nets |  |
| 11 | Impôts sur les bénéfices |  |
|  | TOTAL GÉNÉRAL |  |

1.	Les frais financiers sont les frais encourus en dehors du processus de production proprement dit (démarrage du projet, découverts, etc.).

2.	Les assurances sont celles décrites à l'article 16 des conditions générales des marchés de travaux.

3.	Les frais de garantie sont les coûts bancaires pour l'émission de garanties  (avance, bonne exécution, garantie pour retenues, etc.).

4.	Selon le jugement de l'entreprise sur la qualité de la formule de révision de prix, elle prévoira ou non une provision sous cette rubrique.

5.	Il s'agit de la TVA dans le pays du chantier, des frais de douane pour les matériaux importés, etc.

7.	Si l'entreprise envisage la possibilité d'un retard sur le chantier, elle pourra prévoir une provision sous cette rubrique.

8.	Les imprévus ici sont liés à des incertitudes de l'entreprise sur le dossier d'appel d'offres, le manque de connaissance du pays, etc.

9. 	Les frais de siège sont composés de frais fixes de l'entreprise tels que les services de comptabilité, de qualité, le management, les différents départements, les bâtiments du siège, etc. et sont communs à tous les chantiers de l'entreprise. Les frais d'agence sont les frais communs à tous les chantiers dans la zone de compétence de l'agence.

11.	Il s'agit des impôts, payés dans le pays du chantier ou dans le pays du siège de l'entreprise (dans le cas d'une entreprise internationale).