VOLUME 4.1

MODÈLES D’OFFRE FINANCIÈRE

NOTES D'INTERPRETATION

Le marché peut être:

a)	à forfait,

b)	à prix unitaires,

c)	mixte.

- Le marché à forfait est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l’ensemble des travaux qui font l’objet du marché. Ce prix forfaitaire est calculé, s’il y a lieu, sur la base de la Décomposition du Prix  Global et Forfaitaire. Dans ce cas, chacun des postes de la Décomposition est affecté d’un prix forfaitaire. Le montant global est calculé par addition des différents prix forfaitaires indiqués pour chacun des postes. Dans le cas où les postes sont affectés de quantités, il s’agit de quantités fermes établies par le pouvoir adjudicateur. Une quantité ferme est la quantité pour laquelle le titulaire a présenté un prix forfaitaire, qui lui est payé quelle que soit la quantité réellement fournie.

- Le marché à prix unitaires est celui dans lequel, sur la base d’un Détail Estimatif établi par le pouvoir adjudicateur, les travaux sont décomposés en différents postes  Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

- Le marché mixte est celui dont les prix sont fixés et les travauxpayés selon deux au moins des modes prévus aux paragraphes 1 et 2 Lorsque le marché est mixte, le dossier d’appel d’offres indique les modalités de fixation des prix.

- Chaque dossier d’appel d’offres doit déterminer le type exact de contrat utilisé. Le Détail Estimatif et le Bordereau de Prix (pour des marchés à prix unitaires) ou la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (pour des marchés à forfait) doivent donner une information suffisante sur les quantités de travaux à réaliser pour permettre la préparation des offres et, une fois le contrat en vigueur, fournir une base chiffrée à l’évaluation des travaux réalisés. Afin d’atteindre ces objectifs, les travaux doivent faire l’objet d’une analyse  dans le Détail Estimatif et le Bordereau de Prix (pour des marchés à prix unitaires)/la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire afin de différencier les différents types de travaux, les travaux de même nature effectués à différents endroits ou selon tout autre critère susceptible d’entraîner une variation des coûts. Leur présentation et leur contenu doivent être aussi brefs et simples que possible, tout en restant cohérents avec les exigences susmentionnées.

Travaux en régie

L'insertion dans le contrat de la faculté de travaux en régie se justifie  pour des travaux imprévus, non couverts par le  Détail Estimatif ou par la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire. Le tableau des Travaux en Régie  doit comprendre une liste des différents types de main œuvre, de matériaux et d’installation de construction pour lesquels les prix horaires sont indiqués par les soumissionnaires, joint d'  une déclaration concernant les conditions de paiement du titulaire pour les travaux exécutés Le Tableau des Travaux en Régie doit également comporter les  quantités estimées pour chaque rubrique. Une provision générale pour de tels travaux imprévus payés en régie peut être prévue en incluant un montant provisoire.

Ces notes relatives à la préparation de l’offre financière sont seulement destinées à l’information du pouvoir adjudicateur ou de la personne préparant les documents de l’appel d’offres. Elles ne doivent pas figurer dans le document final.

Sont joints des exemples de modèles d'offre financière pour des marchés à forfait et des marchés à prix unitaires.  Ces modèles n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés/combinés selon les besoins du projet.