VOLUME 4.2

MODÈLES D’OFFRE FINANCIÈRE

CONTRATS à PRIX FORFAITAIRES

4.2.1 – Préambule

4.2.2 – Récapitulatif

4.2.3 - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

4.2.4 – Travaux en régie

4.2.5 – Sous-détail des Prix

VOLUME 4.2.1 – PREAMBULE

1.	Généralités

1.1	La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (Volume 4.2.3) est la liste, par poste, des prix, représentant la composition du prix total dans un marché à forfait. Cette Décomposition du Prix Global et Forfaitaire ne déroge en aucune manière à la règle selon laquelle, dans un marché à forfait, le prix total du marché reste fixe, indépendamment des quantités de travaux réellement exécutées.

Les montants dus sont fixés

<par exemple: par évaluation du pourcentage des travaux exécutés par rapport aux quantités fermes de chaque poste de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire et par application de ce pourcentage au prix forfaitaire du poste concerné>

<par exemple: par tranches telles que spécifiées dans l'article 49(1)(a) des Conditions Particulières>.

1.2	Le Sous-détail des Prix (Volume 4.2.5) est la liste qui contient les prix élémentaires, prix secs et coefficients dont résulte chaque prix repris dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire et dans le Tableau des Travaux en Régie. Le Sous-détail des prix ne déroge en aucune manière à la règle selon laquelle, dans un marché à forfait, le prix total du marché reste fixe, indépendamment des quantités de travaux réellement exécutées.

Le Sous-détail des Prix fournit les coefficients pour l'application de la formule de révision des prix mentionnée à l'article 48.2 des Conditions Particulières et peut servir de base d'évaluation pour des travaux additionnels ordonnés mentionnée à l'article 37.5 des Conditions Générales.

1.3 	Les montants provisoires destinés à être utilisés lorsque les travaux sont réalisés en régie (Volume 4.2.4), ne peuvent être utilisés que sur la base d’un ordre de service du Maître d'œuvre conformément aux termes du marché.

2.	Spécificités pour les Volumes 4.2.2, 4.2.3 et 4.2.4

2.1	La description du poste figurant dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire ne limite en aucun cas les obligations  contractuelles  à réaliser l'intégralité des travaux décrits par ailleurs.

2.2	Les prix de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire couvrent toutes les dépenses incidentes ou imprévues, ainsi que les risques de toute nature nécessaires à la construction, l’achèvement et l’entretien de l’ensemble des travaux, conformément au marché. A moins que des postes séparés ne soient indiqués dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, les prix incluent tous les coûts concernés pour les différents postes de la Décomposition.

2.3 	Les prix n'incluent pas les taxes et droits fiscaux dont l'exonération est explicitement donnée pour le marché. Les taxes et droits fiscaux non-exonérés sont, sauf   ceux indiqués séparément dans les présentes Modèles d'offre financière, compris dans le Prix Global et Forfaitaire du marche et dans les différents prix de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire et du Tableau des travaux en Régie.

VOLUME 4.2.2 – RECAPITULATIF

| Description | Montant EUR/monnaie locale |
| --- | --- |
| Total prix à forfait |  |
| Total des travaux en régie Montant provisoire |  |
| PRIX TOTAL |  |

VOLUME 4.2.3 – DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

| Poste | Description | Unité | Prix unitaire | Quantités fermes | Prix forfaitaire EUR/monnaie locale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | - |  |
|  | Prix forfaitaire total |  |  |  |  |

VOLUME 4.2.4 – TRAVAUX EN REGIE

| Poste | Description | Unité | Prix unitaire | Quantités estimées | Montant provisoire EUR/monnaie locale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Main œuvre |  |  |  |  |
|  | Matériaux |  |  |  |  |
|  | Equipement |  |  |  |  |
|  | Total des travaux en régie- - Montant provisoire |  |  |  |  |

VOLUME 4.2.5 – SOUS-DETAIL DES PRIX

A : détail des prix élémentaires des salaires horaires
(convertis en monnaie nationale ou €/heure)

| N° | Qualification | Salaire mensuel (1) | Salaire horaire (2) | Heures sup. (3) | Charges sociales (4) | Déplacement (5) | Total Horaire (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manœuvre 1ère catégorie |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Ouvrier 3ème catégorie |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Ouvrier 5ème catégorie |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Chef d’équipe 7ème catégorie |  |  |  |  |  |  |
| A5 | Chef de chantier |  |  |  |  |  |  |
| A6 | Chauffeur PL |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Conducteur d’engins |  |  |  |  |  |  |
| A8 | Conducteur de travaux |  |  |  |  |  |  |
| A9 | Mécanicien 7ème catégorie |  |  |  |  |  |  |
| A9 | Topographe |  |  |  |  |  |  |
| A10 | Dessinateur projeteur |  |  |  |  |  |  |
| A11 | … |  |  |  |  |  |  |

Les qualifications ci dessus sont données à titre d’exemple et ne sont pas limitatives.

- salaire si le salarié est payé mensuellement

- salaire horaire si le salarié est payé à l’heure, sinon salaire mensuel divisé par l’horaire légal (… heures/mois)

- coût moyen des heures supplémentaires, c'est-à-dire salaire horaire par coefficient d’heures supplémentaires

Coefficient moyen à appliquer sur le salaire pour tenir compte des heures supplémentaires……… (=salaire brut total/ salaire brut sans heures supplémentaires)

- taux des charges sociales (incluant protection sociale, congés, …) multiplié  par le salaire brut (ce taux peut être différent selon les catégories de salariés)

- déplacements moyens mensuels ou journaliers divisés par le nombre d’heures légal mensuel ou journalier

(6) =(2)+(3)+(4)+(5)

Fait à …………….Le …

Le soumissionnaire (signature)

B: détail des prix élémentaires de fourniture de matériaux et consommables 
(en monnaie nationale ou €/unité)

| N° | Description | Unité | Origine (1) | Prix unitaire origine (2) | Transport au chantier (3) | Droits, Taxes, redevances (4) | Pertes |  | Total (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | Valeur (5) |  |
| C1 | Gazole | L |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 | Granulats pour béton | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | Sable pour béton 2/4 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 | Ciment | T |  |  |  |  |  |  |  |
| C5 | Acier pour béton armé | Kg |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 | Fil de fer recuit | Kg |  |  |  |  |  |  |  |
| C7 | Bois de coffrage | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C8 | Contreplaqué | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C9 | Plastifiants | Kg |  |  |  |  |  |  |  |
| C10 | Revêtement pour béton | Kg |  |  |  |  |  |  |  |
| C11 | Béton bitumineux | T |  |  |  |  |  |  |  |
| C13 | Echelles pour regard | U |  |  |  |  |  |  |  |
| C14 | Clôtures | Ml |  |  |  |  |  |  |  |
| C15 | Panneaux de signalisation | U |  |  |  |  |  |  |  |
| C16 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

La liste n’est pas limitative

- Localisation géographique du fournisseur ou éventuellement du (des) gisement(s)

- Prix fournisseur ou prix de revient au gisement ou à l’arrivée sur le territoire national

- Prix de revient du transport depuis le gisement ou l’arrivée sur le territoire national jusqu’au chantier

- A charge de l’entreprise

- Pertes et bris éventuels à fixer par le soumissionnaire

- Prix élémentaires de fourniture de matériaux : (6) = (2)+(3)+(4)+(5).

Fait à …………  Le …………..

Le soumissionnaire (signature)

C : détail des prix élémentaires horaires des engins et équipements
(en monnaie nationale ou €/heure)

| N° | Description | Date d'achat du matériel | Valeur de rempla-cement (VR) HT (1) | Droits Taxes (2) | VR + taxes (3) | Nb Jours (4) | Amort. / jour (5) | Carb. Coût / Jour (6) | Lub. Coût / jour HT (7) | P.R HT /jour (8) | Lub &P.R Taxes /jour (9) | M.O (10) | Total / jour (11) | Temps de travail journalier moyen (12) | Total / heure (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Bull D8N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 | Niveleuse 14 G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3 | Pelle sur Chenille CAT.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4 | Pelle sur pneu CAT .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 | Trancheuse Type .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 | Pompe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B6 | Vibreur à béton Type… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B7 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Valeur estimée d’achat HT d’un matériel du même type, mais neuf dans la capitale du pays du chantier à la fin de vie du matériel actuel

- Droits et taxes à charge du titulaire sur achat matériel

- (3) = (1)+(2)

(4)	Produit du nombre d’années d’amortissement par le nombre de jours de travail par an.

(5)	Amortissement journalier (5)=(3)/(4)

(6)	consommation journalière moyenne de carburant ; le carburant est exprimé en TTC.

(7)	coût journalier des lubrifiants (HT)

(8)	coût journalier des pièces de rechange (HT)

- Droits et taxes à charge du titulaire sur les pièces et les lubrifiants (par jour).

- Prix de la main d’œuvre (mécaniciens par jour)

- Prix élémentaires journaliers du matériel : (11) = (5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10).

- Prix élémentaire du matériel. (11)/(12)

Fait à …………  Le …………..

Le soumissionnaire (signature)

D : cadre du détail des prix unitaires du bordereau des prix
(en monnaie nationale ou €)

N° du prix unitaire:	Rendement par jour:   m³/jour

Désignation du prix unitaire:

Quantités prévues:

| COMPOSANTS DU PRIX MATÉRIEL FOURNITURES ET TRAVAUX SOUS-TRAITÉS DESIGNATION | Quantité ou durée d'utilisation h/day (Q) | U | MATERIEL |  |  |  | MAIN D'OEUVRE |  | TOTAUX €/jour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AMORTISSEMENT €/h (1) | GROS ENTRETIEN €/h (2) | CARBURANT-LUBRIFIANTS €/h (3) | TOTAL €/jour Qx(1+2+3) | Prix unitaire | TOTAL €/jour |  |
| MATÉRIEL |  | h |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |
| MATÉRIAUX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |
| MAIN D'OEUVRE |  | h |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL €/jour |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Coût sec €/m³ |  |  |  |  |  |

E - cadre du détail des frais de chantier Fc 
(en monnaie nationale ou €)

| Moyens | Nombre | Prix élémentaire | Total coût sec |
| --- | --- | --- | --- |
| Main d’œuvre | Mois | MN ou €/mois | MN ou € |
| A1 Directeur de Chantier A2 Ingénieur A3 Conducteur de travaux A4 Secrétaire A5 Chauffeurs A6 Plantons A7 … |  |  |  |
| Sous-total main d’œuvre |  |  |  |
| Matériel | Mois | MN ou €/mois | MN ou € |
| B1 Voiture 4 x 4 B2 Berline B3 Fourgon transport person. B4 … |  |  |  |
| Sous-total matériel |  |  |  |
| Matériaux | Mois | MN ou €/mois | MN ou € |
| C1 Gazole C2 … |  |  |  |
| Sous-total matériaux |  |  |  |
| Divers | Mois | MN ou €/mois | MN ou € |
| D1 Locations D2 Téléphone D3 … |  |  |  |
| Sous-total divers |  |  |  |
| Total général |  |  |  |

F - cadre du détail des frais généraux et bénéfices Fg

| N° |  | % de l'offre |
| --- | --- | --- |
| 1 | Frais financiers |  |
| 2 | Frais d'assurance |  |
| 3 | Frais de garantie |  |
| 4 | Révision des prix |  |
| 5 | Impôts directs |  |
| 6 | Autres frais |  |
| 7 | Pénalités |  |
| 8 | Imprévus |  |
| 9 | Frais de siège et d'agence |  |
| 10 | Bénéfices nets |  |
| 11 | Impôts des sociétés |  |
|  | TOTAL GÉNÉRAL |  |

1.	Les frais financiers sont les frais encourus en dehors du processus de production proprement dit (démarrage du projet, découverts, etc.).

2.	Les assurances sont celles décrites à l'article 16 des conditions générales des marchés de travaux.

3.	Les frais de garantie sont les coûts bancaires pour l'émission de garanties (avance, bonne exécution, garantie pour retenues, etc.).

4.	Selon le jugement de l'entreprise sur la qualité de la formule de révision de prix, elle prévoira ou non une provision sous cette rubrique.

5.	Il s'agit de la TVA dans le pays du chantier, des frais de douane pour les matériaux importés, etc.

7.	Si l'entreprise envisage la possibilité d'un retard sur le chantier, elle pourra prévoir une provision sous cette rubrique.

8.	Les imprévus ici sont liés à des incertitudes de l'entreprise sur le dossier d'appel d'offres, le manque de connaissance du pays, etc.

9. 	Les frais de siège sont composés de frais fixes de l'entreprise tels que les services de comptabilité, de qualité, le management, les différents départements, les bâtiments du siège, etc. et sont communs à tous les chantiers de l'entreprise. Les frais d'agence sont les frais communs à tous les chantiers dans la zone de compétence de l'agence.

11.	Il s'agit des impôts, payés dans le pays du chantier ou dans le pays du siège de l'entreprise (dans le cas d'une entreprise internationale).