# VOLUME 1

# SECTION 1: INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

SECTION I 	INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

RÉFÉRENCE DE PUBLICATION: ____________________

En présentant son offre, le soumissionnaire accepte la totalité, sans restriction, des conditions générales et particulières qui régissent le marché, comme étant la seule base de cette procédure d'appel d'offres, quelles que soient ses propres conditions de vente auxquelles il déclare renoncer. Les soumissionnaires sont réputés avoir examiné attentivement tous les formulaires, instructions, dispositions contractuelles et spécifications contenus dans ce dossier d'appel d'offres et s'y conformer. Le soumissionnaire qui ne fournit pas dans les délais requis toutes les informations et tous les documents nécessaires verra son offre rejetée. Aucune réserve émise dans l'offre par rapport au dossier d'appel d'offres ne peut être prise en compte; toute réserve peut donner lieu au rejet immédiat de l'offre sans qu'il soit procédé plus avant à son évaluation.

Les présentes instructions aux soumissionnaires définissent les règles de soumission et de sélection des offres, de même que les règles d’exécution des marchés dans le cadre du présent appel d'offres, conformément aux dispositions du Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l'UE, qui s'applique au présent appel (disponible sur internet à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_fr.htm).

Comment compléter ces instructions types aux soumissionnaires:

Les éléments figurant entre < > doivent être complétés avec les informations visées, correspondant à chaque procédure d'appel d'offres.

Les formules figurant entre [ ] crochets n'apparaîtront qu'au besoin, tandis que les paragraphes grisés ne devront être modifiés que dans des circonstances exceptionnelles, en fonction des besoins propres à chaque procédure d'appel d'offres.

Toutes les autres parties de ces instructions types ne doivent en aucun cas être modifiées. N'oubliez pas d'effacer le présent paragraphe, tout autre texte surligné en jaune et tous les autres crochets de même nature dans chaque version définitive des instructions aux soumissionnaires.

TABLE DES MATIÈRES

GÉNÉRALITÉS	4

1.	INSTRUCTIONS GÉNÉRALES	4

2.	FINANCEMENT	4

3.	PARTICIPATION ET SOUS-TRAITANCE	5

4.	UNE SEULE OFFRE PAR SOUMISSIONNAIRE	5

5.	FRAIS DE SOUMISSION	6

6.	INSPECTION DU SITE	6

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES	6

7.	CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES	6

8.	EXPLICATIONS RELATIVES AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES	6

9.	MODIFICATIONS DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES	7

PRÉPARATION DES OFFRES	7

10.	LANGUE DES OFFRES	7

11.	CONTENU ET PRÉSENTATION DES OFFRES	7

12.	INFORMATIONS/DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE	8

13.	PRIX DES OFFRES	10

14.	PÉRIODE DE VALIDITÉ DES OFFRES	11

15.	GARANTIE DE SOUMISSION	11

16.	VARIANTES	12

SOUMISSION DES OFFRES	12

17.	SCELLAGE, MARQUAGE ET REMISE DES OFFRES	12

18.	EXTENSION DE LA PÉRIODE DE REMISE DES OFFRES	13

19.	OFFRES TARDIVES	13

20.	MODIFICATION ET RETRAIT DES OFFRES	13

OUVERTURE ET ÉVALUATION DES OFFRES	13

21.	OUVERTURE DES OFFRES	13

22.	ÉVALUATION DES OFFRES	14

23.	CORRECTION DES ERREURS	15

ATTRIBUTION DU MARCHÉ	15

24.	CRITÈRES D’ATTRIBUTION	15

25.	NOTIFICATION DE L’ATTRIBUTION, ÉCLAIRCISSEMENTS FOURNIS CONCERNANT LE MARCHÉ	15

26.	SIGNATURE DU CONTRAT ET GARANTIE D’EXÉCUTION	16

27.	ANNULATION DE LA PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES	16

28.	CLAUSES DÉONTOLOGIQUES	17

29.	RECOURS	18

30.	PROTECTION DES DONNÉES	18

### GÉNÉRALITÉS

#### INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.1	Les soumissionnaires doivent déposer des offres pour la totalité des travaux demandés dans le dossier. Aucune offre ne sera acceptée pour un lot incomplet.

1.2	Calendrier:

|  | DATE | HEURE* |
| --- | --- | --- |
| Réunion d'information | < Date > | < Heure > |
| Visite du site | < Date > | < Heure > |
| Date limite pour adresser une demande d'informations complémentaires au pouvoir adjudicateur | < 21 jours avant la date limite de remise des offres > | < Heure > |
| Date limite pour la fourniture d'informations complémentaires par le pouvoir adjudicateur | < 11 jours avant la date limite de remise des offres > | - |
| Délai ultime pour la remise des offres | <Date> | < Heure > |
| Séance d'ouverture des offres | <Date> | < Heure > |
| Notification de l'attribution du marché à l'attributaire | < Au maximum 90 jours à partir de la date limite de remise des offres >  | - |
| Signature du contrat | < Au maximum 150 jours à partir de la date limite de remise des offres >  | - |

*	Toutes les heures sont celles qui correspondent au fuseau horaire du pays du pouvoir adjudicateur

	Date provisoire

#### FINANCEMENT

Le projet est <cofinancé/financé> par l'Union européenne conformément aux règles de/du <indiquer le programme>.

[Le projet est cofinancé par < indiquer l’organe de financement >]

#### PARTICIPATION ET SOUS-TRAITANCE

- La participation à la présente procédure d'appel d'offres n'est ouverte qu'aux soumissionnaires invités.

- Ne peuvent participer à la présente procédure d'appel d'offres ni être attributaires d'un marché les personnes physiques ou morales qui se trouvent dans une des situations mentionnées au point 2.3.3 du Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l'UE. En cas de participation, elles pourront être exclues des procédures d'appel d'offres et d'attribution de marchés conformément au point 2.3.4 de ce même guide.

- Les soumissionnaires coupables de fausses déclarations sont en outre passibles de sanctions financières représentant entre 2 et 10 % de la valeur totale estimée du marché en cours d’attribution. Ce taux peut atteindre entre 4 et 20 % en cas de récidive dans les 5 ans suivant le premier manquement.

- Les offres doivent être soumises par le même prestataire ou consortium que celui qui a présenté le formulaire de candidature lui ayant permis de figurer sur la liste restreinte et auquel la lettre d'invitation à soumissionner a été adressée. Aucun changement d'identité ou de composition du soumissionnaire n'est autorisé à moins que le pouvoir adjudicateur n’ait préalablement donné son accord par écrit.

#### UNE SEULE OFFRE PAR SOUMISSIONNAIRE

- Les sociétés ou consortiums retenus sur la liste restreinte ne sont pas autorisés à s'associer avec quelque société tierce que ce soit ni à établir entre eux des relations de sous-traitance aux fins du présent marché.

- La sous-traitance est la seule forme de collaboration permise avec les entreprises qui n'ont pas été retenues sur la liste restreinte et uniquement à la condition que le soumissionnaire déclare explicitement qu'il assume seul la responsabilité contractuelle. Si le soumissionnaire a l'intention de sous-traiter une ou plusieurs parties du marché attribué, il est tenu de l'indiquer clairement dans son formulaire de candidature.

- Tous les sous-traitants doivent répondre aux conditions d'éligibilité du marché. Si l'identité du sous-traitant envisagé est déjà connue lors de la remise de l'offre, le soumissionnaire doit fournir une déclaration garantissant son éligibilité. Si un sous-traitant ainsi identifié ne répond pas aux critères d'éligibilité, l'offre est rejetée. Si l'identité du sous-traitant n'est pas connue lors de la remise de l'offre, tout contrat de sous-traitance doit être attribué conformément à l'article 4 des conditions générales, dans les limites de la valeur du marché pouvant être sous-traitée indiquées au point e) ci-dessous.

- Les sous-traitants ne peuvent se trouver dans aucune des situations d’exclusion mentionnées au point 2.3.3 du Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l'UE. Chaque fois que le pouvoir adjudicateur le demande, l'attributaire/le titulaire devra fournir une déclaration du sous-traitant envisagé attestant qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations d'exclusion. En cas de doute, le pouvoir adjudicateur doit demander des pièces justificatives prouvant que le sous-traitant ne se trouve pas dans une situation d’exclusion.

- La limite maximale de sous-traitance autorisée est fixée à 30 % de la valeur de l’offre.

- [FED uniquement: Lors de la sélection des sous-traitants, le titulaire accordera la préférence aux personnes physiques, sociétés ou entreprises des États ACP aptes à exécuter les travaux requis à conditions égales.]

#### FRAIS DE SOUMISSION

5.1	Tous les frais associés à la préparation et à la soumission de l’offre sont à la charge du soumissionnaire. Le pouvoir adjudicateur n’assumera aucun de ces frais, et ce quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure.

5.2	Le pouvoir adjudicateur n’assumera aucun frais, ni ne couvrira aucune dépense ou perte éventuellement supportée par le soumissionnaire lors des visites et lors de l’examen du site ou pour tout autre aspect relatif à sa soumission.

#### INSPECTION DU SITE

6.1	<Il est vivement recommandé au soumissionnaire/le soumissionnaire est tenu> de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses alentours afin de déterminer, sous sa propre responsabilité et à ses frais et risques, les éléments nécessaires à la préparation de son offre et à la signature du contrat relatif au marché de travaux. [date, heure et lieu, voir le point 1.2 de l'avis de marché].

6.2	Le pouvoir adjudicateur organisera/n’organisera pas de réunion d’information [date, heure et lieu, voir le point 1.2 de l'avis de marché].

6.3	[Le procès-verbal de <la réunion d’information et de la visite du site> sera publié sur le site internet d’EuropeAid. Tous les soumissionnaires recevront, pour attester de leur participation, un certificat de visite de site.]

### DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

#### CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le dossier d'appel d'offres comprend les documents indiqués dans la lettre d'invitation à soumissionner.

Les soumissionnaires sont seuls responsables de l’examen attentif du dossier d’appel d’offres, y compris des documents de conception disponibles pour vérification et de toute modification apportées pendant la période de soumission des offres, ainsi que de l’obtention d’informations fiables sur les conditions et obligations susceptibles d’affecter le montant ou la nature de l’offre ou l’exécution des travaux. Dans l’hypothèse où l’offre serait retenue, aucune demande de modification du montant découlant d’erreurs ou d’omissions dans les obligations du soumissionnaire précédemment décrites ne sera admise.

#### EXPLICATIONS RELATIVES AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

8.1	Les soumissionnaires peuvent poser des questions par écrit jusqu’à 21 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, en précisant la référence de publication et l'intitulé du marché, à l’adresse suivante:

<Nom de la personne de contact>

<Adresse>

<Télécopie>

<Adresse électronique>

Le pouvoir adjudicateur n’est aucunement tenu de fournir des informations complémentaires après cette date.

Le pouvoir adjudicateur doit répondre à toutes les questions des soumissionnaires jusqu’à au moins 11 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.

8.2	Les questions/réponses seront publiées sur le site internet d’EuropeAid à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome [mentionner autre média, si applicable].

#### MODIFICATIONS DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES

9.1	Le pouvoir adjudicateur peut modifier les documents d’appel d’offres en publiant des modifications jusqu’à 11 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres.

9.2	Chaque modification publiée fait partie des documents d’appel d’offres et sera publiée sur le site internet d’EuropeAid à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome [mentionner autre média, si applicable]

9.3	Le pouvoir adjudicateur peut, si nécessaire et conformément au point 18 ci-après, repousser la date limite fixée pour la remise des offres de manière à laisser aux soumissionnaires suffisamment de temps pour prendre ces modifications en compte dans l'élaboration de leurs offres.

PRÉPARATION DES OFFRES

#### LANGUE DES OFFRES

10.1	Les offres, la correspondance et les documents associés aux offres échangés entre le soumissionnaire et le pouvoir adjudicateur doivent être rédigés dans la langue de la procédure, qui est le français. Toute la correspondance relative aux paiements, en ce compris les factures et les certificats de paiements intermédiaires et finaux, doit également être envoyée au pouvoir adjudicateur en français.

10.2	Si les pièces justificatives demandées ne sont pas rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne, une traduction dans la langue de l'appel d'offres doit être fournie. Lorsqu’elles sont rédigées dans une langue officielle de l'Union européenne autre que le français, il est toutefois vivement recommandé de fournir une traduction dans la langue de l'appel d'offres afin de faciliter leur évaluation.

#### CONTENU ET PRÉSENTATION DES OFFRES

11.1	Les offres doivent remplir les conditions suivantes:

11.1.1	Les offres doivent contenir les documents et informations mentionnés au point 12 ci-dessous.

11.1.2	L'offre doit être signée par une ou plusieurs personnes habilitées par une procuration qui est produite conformément au formulaire 4.3 du volume 1, section 4, du dossier d'appel d'offres.

11.1.3	Les pages pertinentes des documents visés au point 12 doivent être signées comme indiqué.

11.1.4	Le soumissionnaire doit fournir tous les documents requis par le dossier d'appel d'offres. Tous ces documents doivent, sans exception aucune, se conformer strictement à ces conditions et dispositions, et ne peuvent pas comporter de modifications apportées par le soumissionnaire. Les offres qui ne sont pas conformes aux exigences du dossier d'appel d'offres peuvent être rejetées.

11.2	[Les travaux ne sont pas subdivisés en lots./Lorsque les travaux ont été subdivisés en lots, le soumissionnaire peut remettre une offre pour <seulement un lot, plusieurs lots, ou tous les lots>].

11.2.1	Chaque lot fait l’objet d’un contrat séparé et les quantités indiquées pour chacun des lots sont indivisibles. Le soumissionnaire doit offrir les quantités demandées dans leur ensemble ou par lot. En aucun cas, les offres portant sur une partie des quantités demandées ne seront prises en compte.

11.2.2	[Un soumissionnaire peut inclure dans son offre la remise globale qu’il est prêt à accorder dans l’hypothèse où tout ou partie des lots pour lesquels il a soumissionné lui seraient attribués. La remise doit être clairement indiquée, de manière à pouvoir être annoncée lors de la séance d’ouverture publique].

11.2.3	[Si les travaux n’ont pas été subdivisés en lots, les offres doivent porter sur l’ensemble des quantités indiquées].

11.2.4	Les marchés sont attribués lot par lot, mais le pouvoir adjudicateur doit choisir la solution globale la plus favorable en tenant compte des remises proposées.]

#### INFORMATIONS/DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

À adapter en fonction des exigences du dossier d'appel d'offres

12.1	Toutes les offres doivent comprendre les informations et les documents dûment remplis suivants:

12.1.1	Le formulaire de soumission et l'appendice, conformes aux formulaires figurant au volume 1, section 2;

12.1.2	La documentation requise dans le questionnaire figurant au volume 1, section 4, en ce compris tous les formulaires joints;

12.1.3	Les formulaires qui figurent au volume 4;

[<pour les marchés à forfait: >

Volume 4.2.2 – Récapitulatif;

Volume 4.2.3 - Décomposition du prix forfaitaire;

Volume 4.2.4 – <le cas échéant: > Tableau des travaux en régie;

Volume 4.2.5 – Sous-détail des prix.

La décomposition du prix forfaitaire et le sous-détail des prix ne dérogent en aucune manière à la clause selon laquelle, dans un marché à forfait, le prix total du marché reste fixe, indépendamment des quantités de travaux réellement exécutées.]

[<pour les marchés à prix unitaires: >

Volume 4.3.2 - Détail estimatif;

Volume 4.3.3 - Bordereau des prix;

Volume 4.3.4 - <le cas échéant: >Tableau des travaux en régie;

Volume 4.3.5 – Sous-détail des prix.]

12.1.3.1	Les prix indiqués au volume 4 sont réputés avoir été déterminés sur la base des conditions en vigueur 30 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres.

Le sous-détail des prix devra être utilisé lorsque cela s'avère nécessaire aux fins du marché, en particulier pour fournir les coefficients en vue de l’application de la formule de révision des prix mentionnée à l'article 48.2 des conditions particulières.

12.1.4	Des copies des documents les plus récents indiquant le statut juridique et le lieu d'enregistrement du siège du soumissionnaire, une procuration habilitant la personne signataire de l'offre et toute la documentation y relative. Ces documents doivent être conformes aux formulaires figurant au volume 1, section 4, du dossier d'appel d'offres:	
[À compléter conformément au questionnaire figurant au volume 1, section 4]

12.1.5	La fiche d’identification financière (formulaire 4.2a, volume 1) et la fiche d’entité juridique (formulaire 4.2b, volume 1). Lorsque le soumissionnaire a déjà signé un autre contrat financé par l'Union européenne, il peut fournir, au lieu des formulaires et des pièces justificatives, soit les numéros de dossier reçus, soit les copies des formulaires fournis à cette occasion, sauf changement intervenu entre-temps.

12.1.6	Les informations concernant les offres techniques du soumissionnaire. Ces informations doivent être fournies à l’aide des formulaires figurant au volume 1, section 4, du dossier d'appel d'offres, et doivent contenir:

- une liste du personnel proposé pour l'exécution du marché, accompagnée des CV du personnel principal (formulaire 4.3, volume 1);

- une liste de l'équipement destiné à l'exécution du marché. Les descriptions doivent démontrer la capacité du soumissionnaire à réaliser les travaux, et doivent comprendre, entre autres, les éléments suivants:

  - < machines d'excavation

  - équipements d'assèchement

  - bétonneuses

  - grues et engins de levage… >

Le soumissionnaire doit indiquer si ces équipements sont sa propriété, sont loués ou sont utilisés par un sous-traitant. Les documents du fabricant décrivant l'équipement de manière exhaustive doivent être remis avec l'offre (formulaire 4.3, volume 1);

- une liste des matériaux et fournitures éventuelles destinés à être utilisés pour les travaux, avec indication de leur origine;

- un programme de travail comportant de brèves descriptions des activités principales (formulaire 4.3, volume 1), indiquant le déroulement des tâches et le calendrier proposé pour l'exécution de celles-ci. En particulier, la proposition devra détailler les travaux temporaires et permanents à réaliser. Le soumissionnaire doit prendre en compte les conditions climatiques habituelles, ainsi que l'exigence de préparer des plans et d'obtenir les permis de bâtir préalablement à l'exécution des travaux de construction. En outre, le soumissionnaire doit fournir un exposé complet de ses méthodes de travail, accompagné, le cas échéant, de plans, indiquant les méthodes qu'il propose pour réaliser les travaux. En particulier, le soumissionnaire doit indiquer le nombre, les types et les capacités des équipements et des personnes qu'il propose d’affecter à la réalisation des principales activités du chantier;

- un diagramme en bâtons des dates clefs montrant les périodes et les tâches dévolues à son personnel pour ce marché (formulaire 4.3, volume 1);

- les données concernant les sous-traitants et le pourcentage des travaux à sous-traiter (formulaire 4.3, volume 1);

- des informations concernant le bureau principal proposé sur le site (formulaire 4.3, volume 1);

- les grandes lignes du ou des système(s) d'assurance qualité proposé(s) (formulaire 4.3, volume 1);

- les détails relatifs à l'historique de leurs litiges durant les <X> dernières années (formulaire 4.3, volume 1);

- les détails concernant l'hébergement et les autres installations et services à mettre à la disposition du maître d'œuvre (formulaire 4.3, volume 1);

- toute autre information (formulaire 4.3, volume 1).

12.1.7	Le soumissionnaire fournit de nouvelles déclarations et de nouveaux engagements, conformément au point 3 ci-dessus, attestant que les situations décrites dans les documents n'ont pas changé depuis. Les documents fournis doivent couvrir tous les membres d'une entreprise conjointe/d'un consortium. Pour les éventuels sous-traitants qui n’auraient pas été signalés dans le formulaire de candidature, les pièces justificatives doivent être produites à ce stade, accompagnées d'une déclaration et d'un engagement, conformément au point 3 ci-dessus.

12.1.8	Sauf dispositions contractuelles contraires, tous les biens acquis dans le cadre du marché doivent provenir d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays ou territoire des régions couvertes et/ou autorisées par les instruments spécifiques applicables au programme. Aux fins de la présente disposition, il y a lieu d’entendre par «origine» l'endroit où les biens sont extraits, cultivés, produits ou manufacturés et/ou à partir duquel les services sont fournis. L'origine des biens doit être déterminée conformément au code des douanes de l'Union européenne ou à la convention internationale applicable en l'espèce.

## [FED: Les biens originaires de l'Union européenne incluent ceux provenant des pays et territoires d'outre-mer.]

Les soumissionnaires doivent fournir un engagement signé par leur représentant attestant qu’ils satisfont à cette obligation. Pour de plus amples détails, veuillez vous référer au point 2.3.1 du Guide pratique.

12.1.9	Modifications (le cas échéant);

12.1.10		La garantie de soumission selon le modèle fourni au volume 1, section 3:

12.1.11	[En cas de visite de site obligatoire: Tous les soumissionnaires doivent inclure le certificat de visite dans leur offre.]

12.2.	Les offres émanant de sociétés en partenariat constituant une entreprise conjointe/un consortium doivent par ailleurs remplir les conditions suivantes:

- L’offre doit comprendre l’ensemble des informations requises au point 12.1 ci-dessus pour chaque membre de l’entreprise conjointe/du consortium, de même que les données de base pour l’exécution des travaux par le soumissionnaire. L’offre doit être signée de manière à lier juridiquement tous les membres. L’un des membres doit être désigné comme chef de file et cette désignation doit être confirmée par la présentation des procurations signées par les personnes autorisées représentant individuellement chacun des membres. Voir le formulaire 4.3 du volume 1 du dossier d’appel d’offres.

- Tous les membres de l’entreprise conjointe/du consortium sont tenus de rester au sein de celle-ci/celui-ci pendant toute la période d’exécution du marché. Voir la déclaration dans le formulaire de soumission.

#### PRIX DES OFFRES

13.1	La monnaie de l'offre est < l’euro/la monnaie nationale >.

13.2	Le soumissionnaire doit fournir <pour les marchés à prix unitaires: > un détail estimatif et un bordereau des prix/<pour les marchés à forfait: > une décomposition du prix forfaitaire en <EUR/monnaie nationale>. Le prix de l’offre doit couvrir l’ensemble des travaux décrits dans le dossier d’appel d’offres. Tous les montants figurant dans <pour les marchés à prix unitaires: > le détail estimatif et le bordereau des prix/<pour les marchés à forfait: > la décomposition du prix forfaitaire, le questionnaire et les autres documents doivent être libellés dans cette monnaie, à l’exception des originaux des états bancaires et des états financiers annuels.

13.3	Les soumissionnaires doivent chiffrer toutes les composantes <pour les marchés à prix unitaires:> du détail estimatif et du bordereau des prix/<pour les marchés à forfait: > de la décomposition du prix forfaitaire. (Les postes non chiffrés ne feront l’objet d'aucun paiement et seront réputés couverts par les autres postes <pour les marchés à prix unitaires: > du détail estimatif et du bordereau des prix/<pour les marchés à forfait: > de la décomposition du prix forfaitaire.

13.4	Les prix n'incluent pas les taxes et droits fiscaux, dont l'exonération est explicitement accordée pour le marché. Les taxes et droits fiscaux non exonérés sont, hormis ceux indiqués séparément dans les présents modèles d'offre financière, compris dans	
<pour les marchés à forfait: > le prix forfaitaire du marché et dans les différents prix de la décomposition du prix forfaitaire <le cas échéant: > et du tableau des travaux en régie.	
<pour les marchés à prix unitaires: > les prix du détail estimatif, du bordereau des prix <le cas échéant: > et du tableau des travaux en régie.

13.5	Si le soumissionnaire offre une remise, elle doit figurer clairement dans <pour les marchés à prix unitaire: > le détail estimatif et le bordereau des prix/<pour les marchés à forfait: > la décomposition du prix forfaitaire fournie au volume 4 et être indiquée dans le formulaire de soumission du volume 1, section 1.2. La remise doit être indiquée pour l’ensemble des travaux.

13.6	Si le soumissionnaire offre une remise, chaque certificat de paiement intermédiaire doit intégrer cette remise, qui est calculée sur la même base que dans l’offre.

#### PÉRIODE DE VALIDITÉ DES OFFRES

14.1 	Les offres restent valables durant une période de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres mentionnée dans l’avis de marché ou l’invitation à soumissionner, ou telle que modifiée conformément aux points 9 et/ou 18.

14.2	Dans des circonstances exceptionnelles et avant l'expiration de la période de validité des offres, le pouvoir adjudicateur peut demander aux soumissionnaires de prolonger la validité de leurs offres pour un nombre de jours, qui ne peut dépasser 40. Les demandes et les réponses doivent être formulées par écrit. Un soumissionnaire peut refuser de donner suite à cette demande sans confiscation de sa garantie. S’il décide d’y donner suite, son offre ne peut être modifiée et il est obligé d’étendre la validité de sa garantie de soumission à hauteur de la période révisée de validité des offres.

14.3	L’attributaire doit maintenir son offre pendant une période de 60 jours supplémentaires. Ce délai supplémentaire s’ajoute à la période de validité, quelle que soit la date de notification.

#### GARANTIE DE SOUMISSION

15.1	[Le soumissionnaire doit remettre, au titre de son offre, une garantie de soumission conforme au modèle figurant au volume 1, section 3, du dossier d'appel d'offres, ou à tout autre modèle, acceptable par le pouvoir adjudicateur, remplissant les mêmes conditions essentielles. La garantie de soumission devra porter sur un montant de < montant indiqué dans l’avis de marché>. L’original de la garantie doit être inclus dans l’offre originale.

15.2	Elle peut être fournie sous la forme d’une garantie bancaire, d’une traite bancaire, d’un chèque certifié, d’une garantie émanant d’une compagnie d’assurance et/ou de garantie ou d’une lettre de crédit irrévocable au profit du pouvoir adjudicateur.

15.3	La garantie doit avoir une validité d’au moins 45 jours au-delà de la période de validité des offres, prolongations éventuelles comprises. Elle doit être émise en faveur du pouvoir adjudicateur pour le montant requis.

15.4	Les garanties de soumission des soumissionnaires non retenus seront retournées avec la lettre informant que l'offre n'a pas été retenue.

15.5	La garantie de soumission de l’attributaire sera libérée lorsque le soumissionnaire aura signé le contrat et fourni la garantie d’exécution requise.]

#### VARIANTES

[Les variantes ne sont admises que si une dérogation a été octroyée pour utiliser le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse comme critère d'attribution. Voir le point 24:

Les variantes ne seront pas prises en compte. ]

[Si des variantes sont admises:

16.1	Les soumissionnaires doivent fournir des offres conformes aux exigences du dossier d’appel d’offres. Si l’invitation à soumissionner prévoit la possibilité de proposer des variantes, les spécifications techniques et la grille d’évaluation précisent l’objet, les limites et les conditions de base applicables. Si le soumissionnaire le souhaite, il peut proposer une ou plusieurs variantes techniques. Seules les variantes émanant du soumissionnaire ayant proposé l’offre de base reconnue conforme la moins-disante seront prises en compte par le pouvoir adjudicateur. Toute proposition de variante doit être remise dans une enveloppe intérieure séparée, portant clairement la mention «variante».

16.2	Les variantes doivent comporter tous les détails nécessaires à leur évaluation complète, y compris les plans, calculs de conception, spécifications techniques, <pour les marchés à prix unitaires:> détail estimatif et bordereau de prix <pour les marchés à forfait:>  décomposition du prix forfaitaire et méthodes de construction proposées.

Toute variante doit comporter:

- une offre portant sur la variante;

- une démonstration des avantages offerts par la variante par rapport à la solution initiale, avec une justification quantifiable des avantages économiques et/ou techniques éventuels;

- les plans et les spécifications de la solution initiale qui ne sont pas modifiés par la variante;

- les plans et les spécifications de la solution initiale modifiés par la variante; une note technique relative à la conception de la variante et, si nécessaire, les plans et les calculs.

16.3	Les prix mentionnés dans <pour les marchés à prix unitaires: > le détail estimatif et le bordereau des prix <pour les marchés à forfait: > la décomposition du prix forfaitaire doivent correspondre aux conditions précisées dans le dossier d’appel d’offres.

[Le soumissionnaire indique clairement dans sa variante les additions ou soustractions à effectuer pour chaque prix, dans l’hypothèse où la variante et ses détails de construction seraient acceptés par le pouvoir adjudicateur. Pour les marchés à forfait, il remet une décomposition du prix forfaitaire telle que modifiée par la variante. Pour les marchés à prix unitaires, il remet un détail estimatif et un bordereau des prix, tels que modifiés par la variante.]

### SOUMISSION DES OFFRES

#### SCELLAGE, MARQUAGE ET REMISE DES OFFRES

17.1	L’offre complète doit être présentée sous la forme d’un original, clairement identifié par la mention «Original» et de <… (pour des raisons environnementales, il convient de demander le moins de copies possible)> copies, elles aussi clairement identifiées par la mention «Copie». En cas de divergence, l’original prévaut. [autres précisions sur la présentation des offres].

17.2	L’offre technique et l’offre financière doivent être placées ensemble sous enveloppe scellée. L’enveloppe doit ensuite être placée dans une autre enveloppe scellée/un colis scellé, à moins que le volume n’exige un envoi séparé pour chacun des lots.

17.3	Les offres doivent parvenir au pouvoir adjudicateur avant la date limite précisée au point 19 ou dans l’avis de marché, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre reçu signé par <…………..> ou son représentant.

L’offre doit être envoyée à l’adresse suivante:

< Adresse postale complète du pouvoir adjudicateur >

Si les offres sont remises en mains propres, elles doivent être remises à l'adresse suivante:

<Adresse de livraison complète et heures d'ouverture>.

17.4	L’offre, y compris ses annexes et tous les documents d’accompagnement, doit être envoyée sous enveloppe scellée comportant uniquement:

- l’adresse indiquée ci-dessus;

- le code de référence de la présente procédure d’appel d’offres (soit la < référence de publication >);

- le cas échéant, le numéro du ou des lot(s) sur lequel/lesquels porte l’offre;

- la mention «À ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des offres», dans la langue du dossier d’appel d’offres et < l’expression équivalente dans la langue locale >;

- le nom du soumissionnaire.

#### EXTENSION DE LA PÉRIODE DE REMISE DES OFFRES

Le pouvoir adjudicateur peut, à sa discrétion, étendre la période de remise des offres en procédant à une modification conformément au point 9. Dans ce cas, tous les droits et obligations du pouvoir adjudicateur et du soumissionnaire qui, dans l'avis de marché, se réfèrent à la date initialement indiquée devront se comprendre comme se référant à la nouvelle date limite de remise des offres.

#### OFFRES TARDIVES

19.1	Toutes les offres reçues après la date limite de remise des offres indiquée dans l’avis de marché ou les présentes instructions seront conservées par le pouvoir adjudicateur. Les garanties qui y sont associées seront retournées aux soumissionnaires.

19.2	Aucune responsabilité ne saurait être assumée pour la délivrance tardive des offres. Les offres tardives seront rejetées et ne seront pas évaluées.

#### MODIFICATION ET RETRAIT DES OFFRES

20.1	Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leurs offres par notification écrite avant la date limite susmentionnée. Aucune offre ne pourra être modifiée passé ce délai. Les retraits doivent être inconditionnels et mettent fin à toute participation à la procédure d’appel d’offres.

20.2	Toute notification de modification ou de retrait doit être préparée et présentée conformément aux dispositions du point 17 et l’enveloppe doit porter la mention «Modification» ou «Retrait».

20.3	Le retrait d’une offre durant la période comprise entre la date limite de remise et la date d’expiration de la validité de l’offre entraîne la confiscation de la garantie de soumission.

### OUVERTURE ET ÉVALUATION DES OFFRES

#### OUVERTURE DES OFFRES

21.1	L’ouverture et le dépouillement des offres ont pour objet de vérifier si les soumissions sont complètes, si les garanties de soumission requises, ainsi que les documents demandés ont été fournis et si les soumissions sont, d’une manière générale, en ordre.

21.2.	Les offres seront ouvertes en séance publique à la date et à l'endroit précisés au point 20 de l'avis de marché par le comité désigné à cet effet. Le comité établira le procès-verbal de la réunion qui sera mis à la disposition des soumissionnaires qui en font la demande.

21.3	Seront annoncés lors de la séance d’ouverture, les noms des soumissionnaires, les prix, les remises offertes, les notifications écrites des modifications et des retraits, la présence de la garantie de soumission (si demandée), ainsi que toute autre information jugée appropriée par le pouvoir adjudicateur.

21.4	Après la séance d’ouverture publique, aucune information relative à l’examen, à l’éclaircissement, à l’évaluation ou à la comparaison des offres, ni aucune recommandation relative à l’attribution du marché ne pourra être divulguée jusqu'à ce que le marché ait été attribué.

Toute tentative d’un soumissionnaire visant à influencer le comité d’évaluation dans la procédure d’examen, d’éclaircissement, d’évaluation et de comparaison des offres, à obtenir des informations sur le déroulement de la procédure ou à influencer le pouvoir adjudicateur dans sa décision relative à l’attribution du marché entraînera le rejet immédiat de son offre.

#### ÉVALUATION DES OFFRES

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander au soumissionnaire des éclaircissements sur tout point de son offre que le comité d’évaluation jugera nécessaires à son évaluation. Les demandes d’éclaircissements et les réponses doivent être faites par écrit. Elles ne peuvent en aucun cas viser à modifier ou à changer le prix ou le contenu de l’offre, sauf pour corriger des erreurs arithmétiques relevées par le comité d’évaluation lors de l’analyse des offres.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier les informations fournies par le soumissionnaire si le comité d’évaluation le juge nécessaire.

22.1	Examen de la conformité administrative des offres

Cette phase a pour objet de vérifier si l’offre est conforme, quant au fond, aux exigences du dossier d’appel d’offres. Une offre est réputée conforme lorsqu’elle respecte toutes les conditions, modalités et spécifications contenues dans le dossier d’appel d’offres, sans s'en écarter ni y ajouter des restrictions substantielles.

Les écarts ou restrictions substantiels sont ceux qui affectent la portée, la qualité ou l’exécution du marché ou qui s’écartent sensiblement du dossier d’appel d’offres, limitent les droits du pouvoir adjudicateur ou les obligations du soumissionnaire au titre du marché ou faussent le jeu de la concurrence au regard des soumissionnaires ayant présenté des offres conformes. La décision qu’une offre est non conforme doit être dûment justifiée dans le rapport d’évaluation.

Le comité d'évaluation vérifie que chaque offre:

- a été dûment signée; et

- comporte une garantie de soumission correcte (si demandée);

- est acceptable pour ce qui est de la conformité de tous les éléments de la grille d’évaluation aux prescriptions administratives;

- est accompagnée de tous les documents demandés et de toutes les informations requises;

- se conforme en substance aux dispositions du présent dossier d’appel d’offres.

Les offres qui ne répondent pas aux exigences de la grille d’évaluation de la conformité administrative sont rejetées par le comité d’évaluation lors de la phase d’examen de la conformité.

22.2	Évaluation technique

Le comité d’évaluation n’évalue que les offres jugées conformes, quant au fond, en vertu du point 22.1.

La procédure d’évaluation vise à identifier le soumissionnaire le mieux à même de permettre au pouvoir adjudicateur, au moindre coût, d’atteindre ses objectifs, à savoir disposer d’une installation réalisée dans les délais et dans les limites du budget disponible. L’évaluation des offres peut porter non seulement sur les coûts de construction, mais aussi, si nécessaire, sur les coûts d’exploitation et les ressources requises (facilité d’exploitation et de maintenance) conformément aux spécifications techniques. Le pouvoir adjudicateur examine en détail toutes les informations fournies par les soumissionnaires et fonde son jugement sur le coût total le plus bas incluant les coûts additionnels.

À ce stade de la procédure d’évaluation, le comité d’évaluation analyse la conformité technique de chaque offre et classe les offres en deux catégories: techniquement conformes et techniquement non conformes.

22.3	Évaluation financière

Au terme de l’évaluation technique, le comité vérifie que les propositions financières ne comportent pas d’erreurs arithmétiques. Si l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, les prix sont comparés pour chaque lot. L’évaluation financière doit déterminer la meilleure offre financière pour chaque lot, compte tenu des éventuels rabais consentis.

Lors de l’analyse de l’offre, le comité établit le prix final de l’offre après correction sur la base des règles énoncées au point 23.

#### CORRECTION DES ERREURS

23.1	Les erreurs éventuelles dans l'offre financière sont corrigées par le comité d'évaluation de la manière suivante:

- en cas de différence entre les montants en chiffres et en lettres, c’est le montant en lettres qui prévaut;

- à l’exception des marchés à forfait, en cas de différence entre un prix unitaire et le montant total découlant de la multiplication de ce prix par la quantité, c’est le prix unitaire qui prévaut.

23.2	Le montant indiqué dans l’offre par le soumissionnaire peut être ajusté par le comité d’évaluation en cas d’erreur et le montant corrigé lie le soumissionnaire. En cas de refus de celui-ci, son offre est rejetée et sa garantie de soumission confisquée.

### ATTRIBUTION DU MARCHÉ

#### CRITÈRES D’ATTRIBUTION

- À utiliser dans tous les cas, sauf si une dérogation a été accordée pour un autre critère d’attribution du marché:

Le seul critère d’attribution est le prix. Le marché est attribué à l’offre conforme la moins-disante.

[FED uniquement: Pour encourager la participation la plus large possible des États ACP, des préférences particulières seront accordées en vue de permettre l'optimisation des ressources physiques et humaines de ces États. Pour plus de détails, voir point 2.4.10 du Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l'UE.].

#### NOTIFICATION DE L’ATTRIBUTION, ÉCLAIRCISSEMENTS FOURNIS CONCERNANT LE MARCHÉ

Avant l’expiration de la période de validité des offres, le pouvoir adjudicateur notifie à l'attributaire par écrit que son offre a été sélectionnée et attire son attention sur toute erreur arithmétique corrigée lors de l’évaluation. Cette notification peut prendre la forme d’une invitation à éclaircir certaines questions en rapport avec le marché, à laquelle le soumissionnaire doit se préparer à répondre. Ces éclaircissements se limitent à ceux n’ayant pas d’influence directe sur le choix de l’offre retenue. Le résultat de ces éclaircissements figurera dans un mémorandum signé par les deux parties et intégré dans le contrat.

Pièces justificatives requises de l'attributaire:

Avant que le pouvoir adjudicateur ne signe le contrat, l'attributaire doit fournir les pièces justificatives ou les déclarations requises par la législation nationale du pays dans lequel la société (ou chacune des sociétés dans le cas d'un consortium) est établie, et ce afin de démontrer qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations d’exclusion mentionnées au point 2.3.3. du Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l'UE. Ces pièces justificatives, documents ou déclarations doivent porter une date qui ne peut être antérieure de plus d'un an à la date de remise de l'offre. En outre, l'attributaire doit présenter une déclaration attestant que, depuis la date d’établissement de ces documents, sa situation n’a pas changé. Les documents mentionnés ci-dessus doivent être fournis par le soumissionnaire, chacun des membres d’une entreprise conjointe/d’un consortium, tous les sous-traitants assurant plus de 10 % des travaux et chacun des fournisseurs assurant plus de 10 % des travaux. Pour tout autre sous-traitant ou fournisseur, l’attributaire est tenu de remettre une déclaration établie par celui-ci selon laquelle il ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion. En cas de doute à propos de cette déclaration sur l’honneur, le pouvoir adjudicateur exigera la production de documents prouvant que ces sous-traitants ou fournisseurs ne se trouvent pas dans une situation d’exclusion.

En outre, des pièces justificatives démontrant la capacité économique et financière ainsi que la capacité technique et professionnelle conformément aux critères de sélection précisés au point 12.2 ci-dessus seront exigées, sauf si des documents donnant satisfaction sur ce point sont déjà inclus dans l’offre.

Si l'attributaire ne fournit pas les pièces justificatives ou la déclaration dans un délai de 15 jours calendrier suivant la date de notification de l'attribution ou s'il s'avère qu'il a soumis de fausses informations, l'attribution sera considérée comme nulle et non avenue. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur pourra attribuer l'appel d'offres au soumissionnaire moins-disant qui suit immédiatement ou annuler la procédure d'appel d'offres.

Après la signature du contrat et la remise de la garantie d’exécution par l'attributaire conformément au point 26, le pouvoir adjudicateur informe sans délai les autres soumissionnaires de l’issue de la procédure et libère leur garantie de soumission.

#### SIGNATURE DU CONTRAT ET GARANTIE D’EXÉCUTION

26.1	Dans les 30 jours suivant la réception du contrat signé par le pouvoir adjudicateur, l’attributaire signe, date et retourne celui-ci avec la garantie de bonne exécution (s'il y a lieu). Par la signature du contrat, l’attributaire devient le titulaire et le contrat entre en vigueur.

26.2	Si l’attributaire ne signe pas le contrat et ne le renvoie pas avec la garantie financière demandée dans un délai de 30 jours après réception de la notification, le pouvoir adjudicateur peut considérer l’acceptation de l’offre comme nulle et non avenue, sans préjudice de la confiscation de la garantie de soumission, des droits à compensation ou des recours dont il dispose du fait de cette défaillance et sans possibilité de contestation de la part de l’attributaire à son encontre.

26.3	La garantie de bonne exécution visée dans les conditions générales est fixée à < insérer un pourcentage compris entre 5 et 10 % tel que précisé dans l’avis de marché> du montant du marché et devra être présentée selon le modèle annexé au dossier d'appel d'offres. Cette garantie sera libérée conformément aux conditions particulières.

#### ANNULATION DE LA PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES

En cas d’annulation d’une procédure d'appel d’offres, les soumissionnaires sont avertis par le pouvoir adjudicateur. Lorsque l’appel d’offres est annulé avant la séance d’ouverture des offres, les enveloppes scellées sont retournées, non ouvertes, aux soumissionnaires.

L’annulation peut intervenir dans les cas suivants:

- lorsque l’appel d’offres est infructueux, c’est-à-dire lorsqu’aucune offre méritant d’être retenue sur le plan qualitatif ou financier n’a été reçue ou lorsqu’il n’y a pas eu de réponse valable;

- lorsque les paramètres techniques ou économiques du projet ont été fondamentalement modifiés;

- lorsque des circonstances exceptionnelles ou de force majeure rendent impossible la mise en œuvre normale du projet;

- lorsque toutes les offres conformes sur le plan technique excèdent les ressources financières disponibles;

- lorsqu’il y a eu des irrégularités dans la procédure, notamment lorsqu'elles ont empêché une concurrence loyale;

- lorsque l’adjudication du marché ne respecte pas les principes de bonne gestion financière, à savoir les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité (par exemple, lorsque le prix proposé par le soumissionnaire à qui le marché doit être attribué est objectivement disproportionné par rapport au prix du marché).

En aucun cas le pouvoir adjudicateur ne peut être redevable de dommages et intérêts, quelle qu'en soit la nature (en particulier les dommages pour manque à gagner) qui seraient liés d'une quelconque manière à l'annulation de la procédure d'appel d'offres, et ce même dans le cas où le pouvoir adjudicateur aurait été informé de la possibilité d'un préjudice. La publication d’un avis de marché n’engage nullement le pouvoir adjudicateur à mettre en œuvre le programme ou le projet annoncé.

#### CLAUSES DÉONTOLOGIQUES

28.1	Toute tentative d’un candidat ou d’un soumissionnaire visant à se procurer des informations confidentielles, à procéder à des ententes illicites avec ses concurrents ou à influencer le comité ou le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d’examen, d’éclaircissement, d’évaluation et de comparaison des offres entraîne le rejet de sa candidature ou de son offre et l'expose à des sanctions administratives.

28.2	Sauf autorisation préalable et écrite du pouvoir adjudicateur, le titulaire d’un marché et son personnel et toute autre société à laquelle le titulaire est associé ou lié, n’ont pas qualité, même à titre accessoire ou de sous-traitance, pour exécuter d’autres services, réaliser des travaux ou livrer des fournitures pour le projet. Cette interdiction vaut également, le cas échéant, pour les autres programmes ou projets dans le cadre desquels le titulaire, en raison de la nature du marché, pourrait se retrouver en situation de conflit d’intérêts.

28.3	Lors de la remise de sa candidature ou de son offre, le candidat ou le soumissionnaire est tenu de déclarer qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts et qu’il n’a aucun lien spécifique équivalent à cet égard avec d’autres soumissionnaires ou d’autres parties au projet. Si, durant la mise en œuvre du marché, une telle situation venait à se produire, le titulaire aurait l’obligation d’en informer immédiatement le pouvoir adjudicateur.

28.4	Le titulaire d’un marché doit agir en toutes circonstances avec impartialité et comme un conseiller loyal conformément au code de déontologie de sa profession. Il s’abstient de faire des déclarations publiques concernant le projet ou les services sans l’approbation préalable du pouvoir adjudicateur. Il n’engage le pouvoir adjudicateur d’aucune manière sans le consentement préalable écrit de ce dernier.

28.5	Pendant la durée du marché, le titulaire et son personnel doivent respecter les droits de l’homme et s’engager à ne pas enfreindre les usages politiques, culturels et religieux du pays bénéficiaire.

28.6	La rémunération du titulaire au titre du marché constitue sa seule rémunération dans le cadre du marché. Le titulaire et son personnel doivent s’abstenir d’exercer toute activité ou de recevoir tout avantage qui soit en conflit avec leurs obligations envers le pouvoir adjudicateur.

28.7	Le titulaire et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du marché et après son achèvement. Tous les rapports et documents reçus ou établis par le titulaire dans le cadre de l’exécution du marché sont confidentiels.

28.8	L’utilisation, par les parties contractantes, de tous les rapports et documents établis, reçus ou remis au cours de l’exécution du marché est régie par le contrat.

28.9	Le titulaire s’abstient de toute relation susceptible de compromettre son indépendance ou celle de son personnel. Si le titulaire perd son indépendance, le pouvoir adjudicateur peut, pour tout préjudice qu’il aurait subi de ce fait, résilier le contrat sans mise en demeure préalable et sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnité de rupture.

28.10	La Commission se réserve le droit de suspendre ou d'annuler le financement des projets si des pratiques de corruption de quelque nature que ce soit sont découvertes à toute étape de la procédure de passation de marché et si le pouvoir adjudicateur ne prend pas toutes les mesures appropriées pour remédier à cette situation. Au sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par «pratique de corruption» toute proposition visant à donner, ou tout consentement à offrir, à quiconque un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission à titre d'incitation ou de récompense pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir des actes ayant trait à l'attribution du marché ou à l’exécution d’un marché déjà passé avec le pouvoir adjudicateur.

28.11	Toute offre sera rejetée ou tout contrat résilié s’il s’avère que l’attribution du marché ou son exécution a donné lieu à des frais commerciaux extraordinaires. Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non mentionnée dans le marché principal ou qui ne résulte pas d’un contrat en bonne et due forme faisant référence à ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service légitime et effectif, toute commission versée à un paradis fiscal, toute commission versée à un bénéficiaire non clairement identifié ou à une société qui a toutes les apparences d’une société écran.

28.12	Le titulaire du marché s’engage à fournir à la Commission, à sa demande, toutes les pièces justificatives relatives aux conditions d’exécution du marché. La Commission pourra procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu’elle estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux extraordinaires.

28.13	Les titulaires convaincus d’avoir payé des frais commerciaux extraordinaires dans le cadre de projets financés par l'Union européenne s’exposent, en fonction de la gravité des faits constatés, à l’annulation du marché, voire à l’exclusion définitive du bénéfice des financements de l'Union européenne.

28.14	Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de suspendre ou d'annuler la procédure s'il s'avère que la procédure d'attribution du marché a été entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude. Lorsque de telles erreurs substantielles, irrégularités ou fraude sont découvertes après l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur peut s'abstenir de conclure le contrat.

#### RECOURS

Si un soumissionnaire s’estime lésé par une erreur ou irrégularité commise dans le cadre de la procédure d'attribution, il peut introduire une plainte. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le point 2.4.15 du Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l'UE.

À introduire uniquement dans le cas de procédures centralisées:

#### [30.   PROTECTION DES DONNÉES

Si le traitement de votre réponse à l'invitation à soumissionner implique l'enregistrement et le traitement de données à caractère personnel (noms, adresses et CV), ces données seront traitées conformément au règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Sauf disposition contraire, vos réponses aux questions ainsi que toute donnée à caractère personnel demandée sont requises en vue d'évaluer votre offre conformément à l'invitation à soumissionner et aux spécifications techniques, et ne seront traitées qu'à cet effet par le responsable du traitement. Les précisions quant au traitement de vos données à caractère personnel sont disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf]

À introduire uniquement dans le cas de procédures centralisées:

[31.  SYSTÈME D'ALERTE PRÉCOCE ET BASE DE DONNÉES CENTRALE SUR  LES 	
  EXCLUSIONS

Les soumissionnaires et, s'ils sont des personnes morales, les personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur eux, sont informés du fait que, s'ils se trouvent dans une des situations mentionnées dans:

-	la décision de la Commission du 16 décembre 2008 relative au système d'alerte précoce (SAP) à l'usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 125) ou

-	le règlement de la Commission du 17 décembre 2008 sur la base de données centrale sur les exclusions (BDCE) (JO L 344 du 20.12.2008, p. 12),

leurs coordonnées (nom/dénomination, prénom si personne physique, adresse/siège social, forme juridique et nom et prénom des personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle si personne morale) peuvent être enregistrées dans le SAP uniquement, ou à la fois dans le SAP et la BDCE, et être communiquées aux personnes et entités énumérées dans la décision et le règlement précités, en relation avec l'attribution ou l'exécution d'un marché.]

Lorsque la sous-traitance est incluse dans l'offre, il est recommandé que les dispositions contractuelles entre le soumissionnaire et ses sous-traitants contiennent des dispositions sur la médiation comme moyen alternatif de règlement des litiges, conformément aux pratiques nationales et internationales.

La monnaie de l'offre est la monnaie du contrat et celle du paiement.